|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 04.04.2022 № 31 |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в плане реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  | Срок |  | Источники финансирования |  |  | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Котлячков А.А. заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  | всего | 3 134 093,18 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 114 300,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 987 892,40 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8 963,04 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 022 936,84 |  |
|  |  |  |  |  | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 309 000,00 |  |
| 1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра |  |  | всего | 2 269 530,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 834 870,64 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 456 990,66 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 977 669,00 |  |
| 1.2.2. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 517,40 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составила 0,01 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 486,35 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 31,05 |  |
| 1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 378 547,40 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 37 710,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 404 837,40 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 936 000,00 |  |
| 1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 245 115,40 | Сохранение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих маточное поголовье, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии); сохранение численности поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имеющих маточного поголовья, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии); сохранение площади обрабатываемой пашни в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по производству сельскохозяйственных культур, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии) |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 389 115,40 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 856 000,00 |  |
| 1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 53 432,00 | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, к концу 2022 года составил не более 317,227 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 37 710,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 15 722,00 |  |
| 1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 179 623,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 167 651,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 971,70 |  |
| 1.5.1. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 178 352,80 | Объем реализованных зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой) собственного производства в Кировской области составил 46,8 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 167 651,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 701,20 |  |
| 1.5.2. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 01.03.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 1 270,50 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и округов, составит 3227 единиц |
| 3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Шевелев Ю.А. и.о. министра транспорта Кировской области |  |  | всего | 575 367,65 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 171 630,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 371 817,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8 963,04 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 22 957,11 |  |
| 3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Шевелев Ю.А. и.о. министра транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 565 914,84 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 164 417,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 371 744,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8 963,04 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20 790,10 |  |
| 3.3.2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Шевелев Ю.А. и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 374 012,04 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 370 083,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 928,54 |  |
| 3.3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Шевелев Ю.А. и.о. министра транспорта Кировской области; Кощеев А.Н. глава Зуевского района | 01.01.2021 | 31.12.2022 | всего | 210 414,63 | Капитально отремонтировано 8,95 км автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 208 122,03 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 292,60 |  |
| 3.3.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Шевелев Ю.А. и.о. министра транспорта Кировской области; Байбородов В.В. глава Уржумского района | 01.01.2022 | 31.12.2023 | всего | 152 761,34 | Начат капитальный ремонт автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 151 233,72 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 527,62 |  |
| 3.3.2.3 | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги "Фаленки - Леваны в Фаленском районе Кировской области" | Шевелев Ю.А. и.о. министра транспорта Кировской области; Чурин С.С. глава Фаленского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 3 974,40 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 934,65 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 39,75 |  |
| 3.3.2.4. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Осиновица - Курчум Сунского района Кировской области | Шевелев Ю.А. и.о. министра транспорта Кировской области; Исупов А.В. глава Сунского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 6 006,67 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 946,60 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 60,07 |  |
| 3.3.2.5. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино - Вотское» в Слободском районе Кировской области | Шевелев Ю.А. и.о. министра транспорта Кировской области; Хомяков В.А. глава Слободского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | всего | 855,00 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 846,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,50 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Котлячков А.А. заместитель Председателя Правительства области, министр | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 151 991,70 |  |
| 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 51 135,40 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 5.3. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 3 546,200 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премий победителям конкурса. Создана информационно-аналитическая телевизионная программа, посвященная профессиональному празднику - Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 5.5. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 300,00 | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства |

_____________________